1.

-US-01: Là quản lý nhân lực vận tải, tôi muốn có chức năng quản lý tài xế và phương tiện để có thể vận hành nhân sự.

-US-02: Là nhân viên giao hàng, tôi muốn có tính năng theo dõi vị trí giao hàng bằng gps để có thể giao hàng nhanh hơn.

2.

- 2 tiêu chí chưa đạt:

+Small: US có đề cập tận 3 chức năng từ 2 epic khác nhau: “hệ thống điều phối vận đơn”, “theo dõi gps” và “tự động chấm rating”

+

-Viết lại:

+Là tài xế, tôi muốn hệ thống điều phối vận đơn và theo dõi gps để làm việc tốt hơn

+Là giám sát chất lượng dịch vụ, tôi muốn có tự động chấm rating sau giao hàng để có thể cải thiện chất lượng dích vụ

3.

-US-01: Must - Nếu không có tính năng này thì quản lý nhân sự không thể dùng để điều hành nhân sự được

-US-02: Should - Nên có để tài xế có thể giao hàng thẳng tới vị trí cuối cùng, giúp tiết kiệm thời gian cho tài xế

4.

(1). Given: Tài xế được phân công - When: Xem chi tiết phiếu điều phối hợp lệ - Then: Biết thông tin chuyến giao hàng cần thực hiện

(2). Then: Hiển thị trạng thái “Đã hủy” và không có nút “Nhận chuyển”

5.

(1). AC

(2). AC

(3). AC

(4). DoD

-

6.

-Ước lượng:
+US-01: 8 SP. Tính năng này cần độ chính xác cao để tránh trục trặc trong khâu điều hành, không thể làm qua loa

+US-02 8 SP. Tính năng này có sử dụng công nghệ gps theo thời gian thực, độ khó kỹ thuật tương đối

-Nên thống nhất 5 SP vì có 3/5 người chọn, trung bình của cả 5 kết của cũng tương đối gần 5

9.

-Chênh lệch SP: 14-8.4 = 5.6 => Behind Schedule

-Có bất thường từ ngày 8: bắt đầu với tận 13 SP mà chỉ trong 2 ngày đã hoàn thành, mà trước đó tốc độ trung bình trong 2 ngày thấp hơn rất nhiều. Nguy cơ sprint không được hoàn thành chỉnh chu, dẫn đến sản phẩm cuối kém chất lượng